Прокурор Томского района Томской области Дмитрий Кубусевич держит на особом контроле ход капитального ремонта школы в селе Богашево

Текст

По указанию прокурора Томской области Сергея Ломакина прокуроры контролируют проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях региона.

Так, прокуратура Томского района осуществляет надзорное сопровождение ремонта Богашевской средней общеобразовательной школы имени А.И. Федорова.

Прокурорские работники регулярно проверяют, как продвигается начавшийся в апреле 2024 года капитальный ремонт, стоимость которого превышает 130 млн рублей.

В рамках предыдущего визита было установлено отставание от графика выполнения работ, в связи с чем прокуратурой района директору подрядной организации внесено представление.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования оперативно скорректирован ход работ, увеличены их темпы и количество строителей на объекте. В настоящее время в школе устанавливаются противопожарные и входные двери, продолжается укладка линолеума и подготовка стен к покраске.

Прокурор района Дмитрий Кубусевич посетил стройплощадку и убедился, что подрядчик ускорил работы, и напомнил ему о важности скорейшего завершения ремонта.

Надзорные мероприятия будут продолжаться.