Приложение 2

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного развития поселения  на 2007-2012г.г.

| № | Наименование мероприятия | Ответ-ственный исполнитель | Сроки выпол-нения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1. Увеличение налоговой базы местного бюджета и повышение бюджетных доходов за счет эффективного использования имеющегося муниципального имущества и земли |
|  | Создание условий для наиболее полного сбора земельного налога и арендной платы за пользование муниципальными земельными участками | Специалист по землеустройству и земельным ресурсам Администрации поселения | 2008 | Создание реестра собственников и арендаторов земельных участков поселения | Создание реестра собственников и арендаторов земельных участков на территории поселения | 0 |
|  | Обеспечение полного и своевременного сбора и зачисления налогов в местный бюджет | Специалист по экономическим вопросам Администрации поселения | 2007 2008 2009 2010 | Сбор достоверной информации об объектах и субъектах налогообложения в разрезе местных, областных и федеральных налогов, зачисляемых в местный бюджет. Формирование и поддержание реестра налогоплательщиков по земельному, имущественному налогу физических, юридических лиц, НДФЛ, осуществление плановой работы с ними по своевременной и полной уплате налогов | Создание базы данных для контроля полноты и своевременности уплаты налогов, формирующих доходы бюджета поселения | 25 ПБ 85 ПБ 100 ПБ 50 ПБ |
|  | Разработка плана мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы | Специалист по экономическим вопросам Администрации поселения |  | Разработка плана мероприятий по повышению эффективности проводимой налоговой политики на основе анализа имеющейся налогооблагаемой базы поселения и потенциала ее роста. | План мероприятий по повышению эффективности проводимой налоговой политики |  |
|  | Осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки и имущество муниципального образования | Управляющий делами Администрации поселения |  | Подготовка документов и государственная регистрация права муниципальной собственности поселения на земельные участки и объекты недвижимости | Государственная регистрация прав собственности на все объекты недвижимого муниципального имущества и земельные участки |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2. Улучшение жилищных условий населения |
| 2.1. Расселение ветхого аварийного жилья |
|  | Расселение аварийных жилых домов | Департамент модернизации и экономики ЖКХ Томской области, Глава поселения, Специалист Администрации по ЖКХ | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Проведение технической экспертизы и инвентаризации муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда с классификацией этих зданий по категориям: здания, восстановление которых невозможно; здания, восстановление которых технически возможно, но экономически нецелесообразно; здания, восстановление которых технически возможно и экономически целесообразно. Создание специального целевого бюджетного фонда с зачислением в него средств поступающих за наем жилья и доп.бюджетных отчислений, расходование средств из которого может осуществляться на строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде. Установление очередности сноса и/или реконструкции жилищного фонда (по микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, очередности переселения граждан. Разработка и конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования комплексной застройки территорий, освобождающихся в результате сноса расселенных ветхих и аварийных жилых помещений (жилых домов), в первую очередь, территорий, имеющих высокую градостроительную ценность. Привлечение софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на строительство (приобретение) жилых помещений для расселения граждан, проживающих в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде, путем участия в ОЦП"Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" Покупка и строительство жилья за счет сформированных источников финансирования для расселения жителей муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда. | Подготовка документации расселения аварийных жилых домов Расселение 2-х домов (24 квартир) Расселение 3-х домов (26 квартир) Расселение 3-ти домов (24 квартир) Расселение 3-ти домов (24 квартир) Расселение 3-ти домов (23 квартир) | 300 ПБ 13000 ФБ 13000 ОБ 200 ПБ 15000 ФБ 15000 ОБ 300 ПБ 15000 ФБ 15000 ОБ 500 ПБ 15000 ФБ 15000 ОБ 300 ПБ 13500 ФБ 13500 ОБ 300 ПБ |
| 2. 2. Строительство жилья |
|  | Подготовка и реализация строительства новых микрорайонов в п.Рассвет, п.Копылово | Специалист по землеустройству, специалист по ЖКХ, Глава поселения | 2008 2009 | Подготовка Генеральных планов застройки п.Копылово, п.Рассвет | Создание необходимой градостроительной документации и начало застройки жилых микрорайонов в пределах п.Рассвет, и п.Копылово, а также на примыкающих территориях | ОБ 600 ПБ 300 ОБ 600 ПБ 200 |
|  |  |  | 2009 2010 2011 2012 | Разработка проекта детальной планировки и ПСД инженерной инфраструктуры новых микрорайонов |  | ОБ 300 ПБ 300 ОБ 300 ПБ 300 ОБ 300 ПБ 500 ОБ 300 ПБ 500 |
|  |  |  | 2009 2010 2011 2012 | Строительство инженерной инфраструктуры новых микрорайонах |  | ОБ 5000 ОБ 5000 ОБ 5000 ОБ 5000 |
|  |  |  | 2010- 2012 | Застройка новых микрорайонов |  | 70000 ВС |
| 2. 3. Капитальный ремонт жилищного фонда |
|  | Капитальный ремонт кровель жилых домов п.Копылово, п.Рассвет | Специалист Администрации по ЖКХ | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - 40 000 кв.м. крыш, в рамках разработанной муниципальной программы* *- возможным источником федерального финансирования программы является специально создаваемый в 2007г. для этих целей Федеральный фонда содействия реформированию ЖКХ, а областного - ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010гг. с прогнозом до 2020г.» | Снижение доли ветхого жилья в муниципальном жилищном фонде | 565ПБ 485ПБ 2000ОБ 5000ФБ 400ПБ 1500ОБ 7500ФБ 400ПБ 1500ОБ 10000ФБ 325ПБ 1500ОБ 9000ФБ 270 ПБ 1500ОБ 6800ФБ |
| 2. 4. Улучшение жилищных и коммунальных услуг |
|  | Улучшение жилищно -коммунальных услуг | Глава поселения, Специалист администрации по ЖКХ | 2007г. | Ремонт водопроводных, тепловых сетей п.Копылово, п.Рассвет | Обеспечение предоставления коммунальных услуг нормативного качества | 1426 ПБ |
|  |  |  | 2008 | Разработка проектно-сметной документации для 1) строительства станции водоочистки в д.Конинино; 2) газификации п.Копылово, п.Рассвет; 3) заменены водопроводных сетей п.Копылово, п.Рассвет; 4) капитального ремонта тепловых сетей п.Копылово 5) реконструкции ЦТП п.Рассвет; 6)замены и прокладки водопроводных сетей в д.Конинино; 7) замены и прокладки существующих канализационных сетей п.Копылово, п.Рассвет; 8) реконструкции и модернизации ЦТП п.Копылово |  | 3500 ОБ |
|  |  |  |  | Ремонт водопроводных, тепловых сетей п.Копылово, п.Рассвет |  | 900 ПБ |
|  |  |  | 2009 | Строительство станции обезжелезивания в д. Конинино Замена и прокладка водопроводных сетей в п.Рассвет Капитальный ремонт тепловых сетей п.Копылово Газификация индивидуальных жилых домов п.Копылово |  | 6600 ОБ 5000 ОБ 7700 ОБ 7000 ОБ |
|  |  |  |  | Ремонт водопроводных, тепловых сетей п.Копылово, п.Рассвет |  | 1300 ПБ |
|  |  |  | 2010 | Окончание газификации индивидуальных жилых домов п.Рассвет Замена и прокладка водопроводных сетей д.Конинино Замена водопроводных сетей п.Копылово |  | 7000 ОБ 3000 ОБ 8000 ОБ |
|  |  |  |  | Частичный ремонт водопроводных, тепловых сетей в п.Копылово, Рассвет |  | 1500 ПБ |
|  |  |  | 2011 | Капитальный ремонт тепловых, водопроводных сетей |  | 7000 ОБ |
|  |  |  |  | Частичный ремонт водопроводных, тепловых сетей в п.Копылово, Рассвет |  | 1700 ПБ |
|  |  |  | 2012 | Капитальный ремонт тепловых, водопроводных сетей |  | 4000 ОБ |
|  |  |  |  | Частичный ремонт водопроводных, тепловых сетей в п.Копылово, Рассвет |  | 1800 ПБ |
| НАПРАВЛЕНИЕ 3. Благоустройство |
|  | Строительство и ремонт дорог | Специалист Администрации по ЖКХ | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Ремонт внутрипоселковых дорог | Улучшение качества дорожного покрытия | 800 ПБ 800 ПБ 600 ПБ 800 ПБ 1200 ПБ 1500 ПБ |
|  |  |  | 2008 | Разработка программы и ПСД на строительство и ремонт автомобильных дорог внутрипоселковых, внутрипоселенческих с твердым и грунтовым покрытием Капитальный ремонт дорожного полотна с твердым покрытием |  | 500 ОБ |
|  |  |  | 2009 2010 2011 2012 | Капитальный ремонт дорожного полотна с твердым покрытием : 1 погонный км. 1 погонный км. |  | 1000 ОБ 1000 ОБ 1500 ОБ 1700 ОБ |
|  |  |  | 2009 2010 2011 2012 | Отсыпка грунтовой дороги щебнем: 2 погонных км. 2 погонных км. |  | 2000 ОБ 3000 ОБ 2000 ОБ 2000 ОБ |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4. Решение проблемы очереди на посещение детьми детских дошкольных учреждений |
|  | Строительство детского сада п.Рассвет | Департамент строительства Томской области, Департамент образования Томской области, Управление образования Томского района (по согласованию) | 2008 2009 2010 2011 | Проектирование строительства детского сада Строительство детского сада п.Рассвет Строительство детского сада п.Рассвет Окончание строительства детского сада п.Рассвет | Решение проблемы очереди на посещение дошкольного учреждения | 1250 РБ 5000 ОБ 5000 РБ 7500 ОБ 7500 РБ 60000 ОБ |
|  | Модернизация и реконструкция начальной школы под учреждение дошкольного воспитания |  | 2008 2009 | Проектирование реконструкции начальной школы п.Копылово Реконструкции начальной школы п.Копылово под учреждение дошкольного образования |  | 500 РБ 6000 ОБ 6000 РБ |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5. Развитие физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивных сооружений и площадок, приобретение спортивного инвентаря | Департамент по молодежной политике и спорту Томской области, Глава поселения, директора Домов культуры (по согласованию), Специалист Администрации по ЖКХ, благоустройству, строительству, связи. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение спортивного инвентаря | Привлечение молодежи, взрослого населения к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, снижение преступности среди молодежи | 160 ПБ 100 ОБ 30 ПБ 100 ОБ 30 ПБ 100 ОБ 30 ПБ 100 ОБ 100 ПБ 100 ОБ 100 ПБ 100 ОБ |
|  |  |  | 2007 | Восстановление волейбольной -баскетбольной площадки в п.Копылово |  | 140 ПБ |
|  |  |  | 2008 | Разработка проектно-сметной документации на строительство лыжной базы в п.Копылово, крытого хоккейного корта п.Рассвет |  | 100 ПБ 2000 ОБ |
|  |  |  | 2009 2010 | Строительство лыжной базы в п.Копылово, крытого хоккейного корта п.Рассвет |  | 1500 ПБ 20000 ОБ 1000 ПБ 10000 ОБ |
|  |  |  | 2008 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию хоккейной коробки п.Копылово Реконструкция хоккейной коробки (расширение корта до существующих стандартов, монтаж линии освещения) |  | 800 ОБ |
|  |  |  | 2008 2009 | Строительство теплых раздевалок для спортсменов, комнат для тренерского состава в п.Копылово |  | 500 ОБ 500 ОБ |
|  |  |  | 2011 2012 | Содержание спортивных сооружений |  | 200 ПБ 200 ПБ |
| НАПРАВЛЕНИЕ 6. Улучшение организации культурно-досуговой деятельности в поселении, активизация работы с детьми, молодежью и старшим поколением жителей |
|  | Капитальный ремонт домов культуры | Директора Домов культуры, Специалист Администрации по ЖКХ, благоустройству, строительству, связи. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Содержание и текущий ремонт зданий Домов культуры | Приведение зданий Домов культуры в нормативное состояние | 80 ПБ 60 ПБ 100 ПБ 100 ПБ 500 ПБ 500ПБ |
|  |  |  | 2008 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт домов культуры |  | 200 ОБ |
|  |  |  | 2009 2009 | Ремонт кровли Дома культуры п.Копылово Восстановления стен здания Дома культуры п.Рассвет |  | 1800 ОБ 1700 ОБ |
|  |  |  | 2010 | Замена окон и дверей в зданиях Домов культуры п.Копылово и п.Рассвет |  | 1400 ОБ |
|  | Введение дополнительных штатных единиц в Домах культуры, обеспечение работы кружков, секций необходимым оборудованием и инвентарем | Глава поселения, специалист Администрации по экономическим вопросам | 2008 2009 2010 | Введение дополнительных штатных единиц в Домах культуры, обеспечение работы кружков, секций необходимым оборудованием и инвентарем | Расширению числа работающих кружков, секций и улучшение их работы | ПБ 100 ПБ 100 ПБ 100 |
|  | Реализация программы по сохранению русской народной культуры «Храня традиции торжество» | Директор Дома культуры п.Копылово, Департамент культуры администрации ТО (по согласованию), Управляющий делами | 2008 2009 2010 | Разработка и реализация программы по сохранению русской -народной культуры «Храня традиции торжество» (Дом культуры п.Копылово), проведения фестиваля по сохранению русской культуры «Русская культура и современность», в т.ч. приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов | Патриотическое воспитание молодежи. Сохранение традиций, установление взаимопонимания и преемственности между поколениями. | ПБ 10 ОБ 128 ПБ 10 ОБ 128 ПБ 50 ОБ 128 |
|  | Реализация программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 | Директора Домов культуры, Управляющий Делами Администрации поселения, Управляющий Делами | 2008 2009 2010 2011 2012 | Проведение конкурсов, концертных выступлений, проведение фестиваля «Золотая осень» |  | ПБ10 РБ100 ОБ110 ФБ500 ВС50 ПБ70 РБ35 ОБ40 ФБ500 ВС50 ПБ70 РБ35 ОБ40 ФБ500 ВС50 ПБ70 РБ35 ОБ 40 ПБ70 РБ 35 ОБ 40 |
|  | Обустройство мест массового отдыха | Администрация поселения | 2008 2009 | Обустройство места массового отдыха местного населения (строительство дороги, монтаж линии эл.передачи 0,4 В, установка распределительного устройства) |  | 700 ОБ 1400 ОБ |
| НАПРАВЛЕНИЕ 7. Улучшение торгового и бытового обслуживания населения |
|  | Расширение сферы бытовых услуг | Глава поселения, Управляющий Делами | 2008 | Открытие бани-сауны п.Рассвет Открытие мастерской по ремонту обуви в п.Рассвет | Улучшение торгового и бытового обслуживания населения | ВС 1000 |
|  | Расширение торговой сети |  | 2009 2011 | Открытие супермаркета в п.Копылово Открытие бани-сауны п.Копылово |  | ВС 5000 ВС 1000 |
|  | Итого: | 2007 |  |  | 100 ОБ 3496 ПБ |
|  |  | 2008 |  |  | 18500 ФБ 24138 ОБ 1850 РБ 3080 ПБ 1050 ВС |
|  |  | 2009 |  |  | 23000 ФБ 88368 ОБ 11035 РБ 5010 ПБ 5050 ВС |
|  |  | 2010 |  |  | 25500 ФБ 62968 ОБ 7535 РБ 4900 ПБ 71050 ВС |
|  |  | 2011 |  |  | 24000 ФБ 92440 ОБ 35 РБ 4895 ПБ |
|  |  | 2012 |  |  | 20300 ФБ 28140 ОБ 35 РБ 5240 ПБ |
|  | Всего: |  |  |  | 531715 |

*ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, РБ – районный бюджет, ВС – внебюджетные средства